**Cronograma de desenvolvimento**

**30/09**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisito** | **Categoria** | **Responsável** |
| Modelagem da tabela de usuário | DBA | Renan |
| Configurações iniciais | Back-end | Lucas |
| Cadastro de usuário | Back-end | Lucas |
| Edição de perfil | Back-end | Lucas |
| Visualização de perfil | Back-end | Lucas |
| Configurações iniciais | Front-end | Eric |
| Homepage | Front-end | Eric |
| Cadastro de usuário | Front-end | Eric |
| Edição de perfil | Front-end | Eric |
| Visualização de perfil | Front-end | Eric |

**07/10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisito** | **Categoria** | **Responsável** |
| Autenticação JWT | Back-end | Lucas |
| Autenticação Google | Back-end | Lucas |
| Autenticação | Front-end | Eric |
| Modelagem da tabela de vínculo entre tatuadores e estúdio | DBA | Renan |
| Listagem de tatuadores do estúdio | Back-end | Lucas |
| Listagem de tatuadores do estúdio | Front-end | Eric |
| Vincular tatuador ao estúdio | Back-end | Lucas |
| Vincular tatuador ao estúdio | Front-end | Eric |

**14/10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisito** | **Categoria** | **Responsável** |
| Cadastrar arte por estúdio | Back-end | Lucas |
| Cadastrar arte por tatuador | Back-end | Lucas |
| Cadastrar arte por estúdio | Front-end | Eric |
| Cadastrar arte por tatuador | Front-end | Eric |
| Listagem de artes do tatuador | Back-end | Lucas |
| Listagem de artes do tatuador | Front-end | Eric |
| Modelagem da tabela de arte | DBA | Renan |

**21/10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisito** | **Categoria** | **Responsável** |
| Cadastro de avaliação do cliente | Back-end | Lucas |
| Listagem de avaliações do cliente | Back-end | Lucas |
| Like em avaliações de clientes | Back-end | Lucas |
| Cadastro de avaliação do cliente | Front-end | Eric |
| Listagem de avaliações do cliente | Front-end | Eric |
| Like em avaliações de clientes | Front-end | Eric |
| Modelagem da tabela de like e avaliação do cliente | DBA | Renan |

**28/10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisito** | **Categoria** | **Responsável** |
| Listagem de horários da agenda | Back-end | Lucas |
| Cadastro de horário na agenda | Back-end | Lucas |
| Notificação de agendamento | Back-end | Lucas |
| Listagem de horários da agenda | Front-end | Eric |
| Cadastro de horário na agenda | Front-end | Eric |
| Notificação de agendamento | Front-end | Eric |
| Modelagem de tabelas referentes a agenda | DBA | Renan |

**04/11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisito** | **Categoria** | **Responsável** |
| Listagem de notificações | Back-end | Lucas |
| Cadastro de notificações | Back-end | Lucas |
| Marcar notificação como lida | Back-end | Lucas |
| Listagem de notificações | Front-end | Eric |
| Cadastro de notificações | Front-end | Eric |
| Marcar notificação como lida | Front-end | Eric |
| Modelagem de tabelas referentes a notificação | DBA | Renan |

**11/11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisito** | **Categoria** | **Responsável** |
| Publicação | DevOps | Lucas |
| Hospedagem do banco de dados | DevOps | Lucas |